PS-MCTIC

Guia Operacional – Lições Aprendidas

Versão 1.2

| Histórico de Revisões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Descrição | Autor |
| 1.0 | 19/01/2015 | Elaboração do Artefato | RSI Informática |
| 1.1 | 28/01/2015 | Inclusão da referência do PS-MCTI | RSI Informática |
| 1.2 | 28/03/2017 | Atualização da sigla MCTI para MCTIC e descrição pela fusão do Ministério das Comunicações. | CTIS |

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	LIÇÕES APRENDIDAS	4

3.	BASE DE CONHECIMENTO DE LIÇÕES APRENDIDAS	4

3.1.	Registro de Lição Aprendida	4

3.2.	Consulta de Lições Aprendidas	6

4.	REFERÊNCIAS	6

# INTRODUÇÃO

Este guia pretende instruir os procedimentos para coleta, registro e consulta às Lições Aprendidas nos projetos realizados no Escritório de Projetos de TI – EPTI, conforme atividade Documentar Lições Aprendidas do Processo de Software (PS-MCTIC).

# LIÇÕES APRENDIDAS

As Lições Aprendidas do Projeto são o conhecimento adquirido durante a sua realização, que mostra como os eventos do projeto foram abordados ou devem ser abordados no futuro, com o objetivo de melhorar o desempenho de futuros projetos.

Desvios, imprevistos e ações corretivas ocorrem naturalmente durante a realização de um projeto e fazem com que a equipe aprenda com os seus resultados. A partir deste conhecimento, a equipe passa a potencializar as situações benéficas ao projeto e minimizar a probabilidade de ocorrências de situações que possam causar impactos negativos ao projeto.

Embora cada projeto possua características que o torna único e, inúmeras lições aprendidas durante a realização de um projeto podem ser reaproveitadas, evitando que outros projetos incorram nos mesmos erros e disseminando as boas práticas identificadas.

# BASE DE CONHECIMENTO DE LIÇÕES APRENDIDAS

Componente dos ativos de processos organizacionais, a base de conhecimento de lições aprendidas é o instrumento de armazenamento e consulta das lições aprendidas. Ela deve ser utilizada tanto no encerramento de cada etapa do projeto (fase ou iteração), como também no planejamento de novos projetos.

A planilha que contém as lições aprendidas está armazenada no servidor SVN do órgão, localizado no endereço http://norma/svn/distribuicao/PGP_Processo_de_Gestao_de_Projetos/Licoes_aprendidas.

## Registro de Lição Aprendida

As lições aprendidas devem ser registradas, minimamente, a cada ciclo de encerramento de um projeto, podendo ser o encerramento de uma iteração, de uma fase ou do projeto. Entretanto, durante o monitoramento e controle do projeto, podem surgir situações e fatos que justifiquem o seu registro na base de conhecimento de lições aprendidas.

As informações que devem ser registradas são:

  - Categoria: Classifica a lição aprendida em relação à disciplina ou área de conhecimento, a fim de facilitar a sua busca. Exemplos:

    - Gestão de Projetos: lições relacionadas ao planejamento e monitoramento e controle dos projetos envolvendo: gestão de riscos, relacionamento com cliente e equipe, controle financeiro, avaliação de indicadores, entre outros exemplos;

    - Requisitos: lições relacionadas ao levantamento, especificação e gerenciamento dos requisitos do projeto como: métodos utilizados para levantamento (reuniões, brainstorming, questionário), ações realizadas para controlar mudanças no escopo do produto e manter o foco das reuniões, entre outros;

    - Gerenciamento de Configuração: lições relacionadas ao controle de configuração do projeto como: Estratégias para controle de escopo, ferramentas e práticas de gerenciamento de configuração adotadas, etc.

    - Implementação: lições relacionadas à codificação e integração dos componentes de software, como: Ferramentas adotadas (IDE), nível de tratamento e capacitação dos implementadores, estratégia de desenvolvimento (em camadas, por subsistemas, ...)

    - Testes: Lições relacionadas à disciplina de testes, como: Estratégia para testes unitários, automatização de testes, nível de profundidade dos roteiros de testes, indicadores de qualidade do produto, ...

    - Implantação: Lições relacionadas à implantação do software no ambiente alvo do Cliente, como: Estrutura das unidades de implantação, manual de usuário, utilização de ferramentas de deploy, ...

    - Ambiente: Lições aprendidas relacionadas a ferramentas e processos utilizados pelo projeto, como: dificuldades e boas práticas adotadas pelo processo, ferramentas de suporte ao projeto, entre outras.

  - Descrição da Lição Aprendida: Descrever o projeto em que ocorreu e a situação que levou à lição aprendida. Exemplo: “No Projeto XYZ, os requisitos não foram detalhados nas atas de reuniões de levantamento.”.

  - Tipo: Informa se a situação vivida foi positiva ou negativa.

  - Consequências: Informa as consequências sofridas pelo projeto em decorrência da ação incorreta. Exemplo: “Houve um aumento excessivo de escopo no momento de homologação dos produtos, pois detalhes importantes foram omitidos da documentação”.

  - Ação tomada: Descreve a ação para evitar ou diminuir o impacto negativo no projeto. Exemplo: “Nas reuniões de recusa dos produtos, foram complementados os detalhes dos requisitos e documentados em uma nova ata de reunião, a fim de atualizar os documentos e proceder com nova homologação.”

  - Data: Data da inclusão da lição aprendida no registro de lições aprendidas.

## Consulta de Lições Aprendidas

Sempre que for realizado o planejamento de um novo projeto, as lições aprendidas devem ser consultadas a fim de identificar ações que já podem ser previstas no projeto a fim de evitar problemas futuros. As melhores práticas que deram certo também devem ser incorporadas aos projetos.

A base de lições aprendidas também pode ser uma boa fonte para identificação de riscos do projeto.

# REFERÊNCIAS

- PGP-MCTIC – Processo de Gerenciamento de Projetos do MCTIC

- PMBoK – Project Management Body of Knowledge 5ª Edição

- PS-MCTIC – Processo de Softare do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações